合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：职业教育资源共建共享技术开发项目

委托方（甲方）：      (协作组组长单位)

受托方（乙方）：      (软件技术开发单位)

签订时间：       2012年   月   日

签订地点：       (协作组组长单位)

有效期限：        签订之日起一年

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）

合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新

产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开

发合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，

在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受

托人。

- 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合

同的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注

明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：            (协作组组长单位)

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                     传    真：

电子信箱：

受托方（乙方）：             (软件技术开发单位)

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                     传    真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方研究开发  职业教育资源共建共享技术开发   项目，并支付研究开发经费和报酬,  乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：开发适合中职学校（专业名称或文化基础课名称）教学所需的数字化学习资源 。

2．技术内容：  （专业名称或文化基础课名称）网络课程、仿真实训软件、通用主题素材等设计与开发 。

3．技术方法和路线：  参见“附件：国家职业教育数字化资源共建共享计划 资源开发技术规范”  。

第二条  乙方应在本合同生效后  10日内向甲方提交研究开发计

划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1.   项目任务计划书           ；

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. 2012年1月至2012年8月，协助甲方整理学科内容素材，完成设计脚本、制作脚本 ；

2. 2012年11月底前，完成界面设计、媒体编辑、课件组装、课程封装发布；

3.  2012年12月底前，提交开发成果。

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1.技术资料清单： 负责向乙方提供网络课件开发所需全部学科内容的原始素材，包括原始视频课件、摄录完成的音像素材、电子教案、配套教材、辅导资源等相关材料的电子化文档 。

2．提供时间和方式：2012年6月30日前提交全部学科素材，上传到中国职教学会信息化工作委员会指定的FTP、当事人当面交付、邮寄、快递、电子邮件或即时通讯软件如QQ、MSN等方式即可。

3．其他协作事项：                    无               。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：  项目成果交付使用后一个月内，乙方需删除甲方提供的原始电子文档等资料。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为                        元  。

其中：（1）   (课题名称)开发费                 元    ；

（2）                                             ；

（3）                                             ；

（4）                                             。

2. 研究开发经费由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙

方。具体支付方式和时间如下：

（1） 2012年3月20日以前付50%费用,计            元；

（2）中国职教学会信息化工作委员会验收后10天内付清余款,计

元。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户名称:

开户银行：

地址：

帐号：

第六条  本合同的研究开发经费由乙方以  专款专用 的方式使用。甲方有权以 知情权 的方式检查乙方进行研究开发工作和

使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

- 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定 。

但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请

求，另一方应当在 15 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1．           无                                        ；

2．           无                                         ；

3．           无                                         ；

4．           无                                         。

- 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开

发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：

1．  中国职教学会信息化工作委员会批准的合作研究单位     ；

2．      无                                             ；

3．      无                                             ；

4．      无                                             。

乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括： 中国职教学会信息化工作委员会批准的合作研发单位承担的工作内容。

- 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克

服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失

的，双方按如下约定承担风险损失： 甲乙双方各承担50% 。

双方确定，本合同项目的技术风险按 中国职教学会信息化工作委员会指定专家鉴定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

认定技术风险的基本条件是：

1． 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2． 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情

形时，应当在 15 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

- 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人

公开（包括以专利权方式公开），一方应在 5 日内通知另一方解除合

同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:  乙方研发成果中携带的软件源代码电子文件。

2．涉密人员范围:  甲方可能接触到研发成果文档的全部相关人员。

3．保密期限： 5年。

4．泄密责任： 赔偿给乙方造成的全部经济损失。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 甲方的学科内容电子及业务数据。

2．涉密人员范围:  乙方可能接触到甲方的学科内容电子及业务数据的全部相关人员。

3．保密期限： 5年 。

4．泄密责任：赔偿给甲方造成的全部经济损失。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：成果文件及附属文件，通过中国职教学会信息化工作委员会指定的形式交付。

2．研究开发成果交付的时间及地点： 2012年12月底前，通过中国职教学会信息化工作委员会指定的地点交付。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成

果进行验收：双方委托中国职教学会信息化工作委员会指定专家进行鉴定验收。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何

第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当  承担由此而产生的全部责任 。

第十五条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相

关知识产权权利归属，按下列第  2   种方式处理：

1．   无 （甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：

无

。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生

的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权： 归甲方

（2）技术秘密的转让权： 归甲方

（3）相关利益的分配办法： 归甲方 。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下： 无 。

第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究

开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成

果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归     乙      （甲、乙、双）方所有。

第十九条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据

甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该

研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：由中国职教学会信息化工作委员会统一组织培训。

2：地点和方式： 由中国职教学会信息化工作委员会指定。

3．费用及支付方式： 由中国职教学会信息化工作委员会确定。

第二十条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工

作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．   乙   方违反本合同第 二、三 条约定，应当 每逾期一天，按照合同总金额的0.05%计算违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。

2．   甲   方违反本合同第 四 条约定，应当 研究开发成果提交时间相应推迟  。

3．   甲   方违反本合同第 五 条约定，应当每逾期一天，按照合同总金额的0.05%计算违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。

4     无   方违反本合同第无条约定，应当   无   。

第二十一条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的

研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进

步特征的新的技术成果及其权利归属，由  甲  （甲、乙、双）方享有。

具体相关利益的分配办法如下：  归甲方 。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发

成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新

的技术成果，归  乙 （甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办

法如下： 归乙方 。

第二十二条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。

项目联系人承担以下责任：

1．  按照约定联系时间、联系方式和联系地点完成交办的相关工作；

2． 保证以适当的时间、方式、标准履行合同。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时

通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不

必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2．                   无

第二十四条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1    种方式处理：

1．提交            乙方所在地的      仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第二十五条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和

技术术语，其定义和解释如下：

1．                    无

2．                     无

3．                     无

4．                     无

5．                     无

第二十六条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以

协商确定            方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：        无                               ；

2．可行性论证报告：     无                              ；

3．技术评价报告：       无                             ；

4．技术标准和规范： 参见“附件：国家职业教育数字化资源共建共享计划 资源开发技术规范” ；

5．原始设计和工艺文件：    无                            ；

6．其他：      无      。

第二十七条  双方约定本合同其他相关事项为： 本合同未尽事宜，双方另行协商解决  。

第二十八条  本合同一式 拾 份，具有同等法律效力。

第二十九条  本合同经双方签字盖章后生效。

附件：国家职业教育数字化资源共建共享计划 资源开发技术规范

甲方：                                             (盖章）

法定代表人/委托代理人：                             （签名）

年     月     日

乙方：                                            （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月     日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日